SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Wąchock - Urząd Miasta i Gminy

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

REMONT DROGI GMINNEJ, WYMYSŁÓW – RATAJE NR 15 877                               W GMINIE WĄCHOCK

1. Zamawiający:

Gmina Wąchock,

27 – 215 Wąchock ul. Wielkowiejska 1

Tel. (0-41) 27 – 36 – 130

2. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                     z zachowaniem zasad określonych Ustawą - Prawo zamówień publicznych          z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej Wymysłów – Rataje w Gminie Wąchock.  Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie dokumentów wymienionych w punkcje 7niniejszej specyfikacji.

7. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- Oświadczenie oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu   z postępowania na podstawie art. 24. ustawy - Prawo zamówień publicznych  – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie            o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24. ust. 1, pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wykaz robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością  - załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

- Wykaz kadry technicznej jaka będzie zaangażowana do wykonania przedmiotu zamówienia – zał. Nr 10

- Wykaz sprzętu jaki będzie zaangażowany w wykonanie przedmiotu zamówienia – zał. Nr 11

8. Sposób kontaktu z oferentami.

Zamawiający porozumiewał się będzie z Oferentami w formie pisemnej. Oferenci wszelkie pisma, wnioski, oświadczenia powinni kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

9. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentem.

- Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art. 38 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nie przewiduje się zebrania potencjalnych wykonawców.

- Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów są :

mgr Jarosław Trzebiński – ins. ds. dróg

tel. (041) 273 – 61 - 36 , w godz. 700 – 15 00 ,

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,                   27 – 215 Wąchock , pokój nr 5

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający odstępuje od naliczania wadium.

11. Termin związania ofertą:

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert.

W toku niniejszego postępowania Zamawiający może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą , maksymalnie do 30 dni.

12. Opis sposobu przygotowania ofert:

- oferta winna być sporządzona w języku polskim;

- oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem – „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ,

- do formularza ofertowego należy dołączyć:

- wszelkie dokumenty i informacje wymagane SIWZ.

- oferta winna zawierać całość Zamówienia ,

- każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę ,

- formularz oferty i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- wszelkie poprawki lub korekty błędów w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta,

- w przypadku gdy oferent dołącza do oferty załączniki - kopie jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

- upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- wszystkie strony powinny być podpisane, ponumerowane i zszyte w całość.

- oferta powinna być umieszczona :

w kopercie posiadającej oznaczenie :

REMONT DROGI GMINNEJ WYMYSŁÓW – RATAJE NR 15 877 W GMINIE WĄCHOCK

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent,

- przed upływem terminu składania ofert, Oferent może ofertę wycofać lub zmienić jej treść – zmiana lub wycofanie powinno być sporządzone zgodne   z postanowieniami pkt.2 ppkt.6 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANE”

Prawidłowo przygotowana oferta ostateczna musi być wypełniona zgodnie        z opracowanymi wymaganiami.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, pok. 7 –  Sekretariat nie później niż do dnia przetargu to jest – 31.03.2009 r. godz. 1000

2. Oferty otwierane będą w dniu 31.03.2009 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10,

- Oferty złożone po tym terminie zostaną Oferentowi zwrócone bez otwierania  – art. 84 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy,

- Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38 ust 6 i 7 przywołanej wyżej ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

14. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Oferta cenowa powinna być sporządzona w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy  - załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.

- Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokółem końcowego odbioru, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi i podatkiem granicznym.

- Zamawiający przewiduje rozliczenie z wykonawcą tylko w walucie polskiej.

15. Sposób oceny ofert i kryteria jej przyznania

1.	Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena jednostkowa – 100 %

Powyższe kryterium będzie wyliczone wg wzoru:

Najkorzystniejsza oferta

X =   --------------------------------  * 100 punktów

Badana oferta

2. Z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana    umowa.

16. Zawarcie umowy:

- Zawarcie umowy z wybranym Oferentem nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego nie wcześniej jednak niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały ze zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

- Załącznikiem nr 7 do SIWZ jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Wymaga  się od Oferenta zaakceptowania i podpisania projektu umowy (zał. nr 7)

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5   pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 85852300040000003920000006 Bank Spółdzielczy  w Wąchocku.

4) Jeśli zabezpieczenie nie znajdzie się na wskazanym rachunku do wyznaczonego dnia podpisania umowy, Zamawiający uzna, iż zabezpieczenie nie zostało wniesione (nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniądzu).

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna, powinno być dostarczone przez Wykonawcę w formie oryginału, do siedziby Zamawiającego pokój Nr 1 (kasa) najpóźniej w dniu podpisania umowy (do chwili podpisania umowy).

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowych. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy

7)Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie Wiesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

8) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30 % wysokości zabezpieczenia.

10) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej specyfikacji jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Każdemu wykonawcy przysługuje prawo do złożenia umotywowanego protestu i odwołania, które będą rozpatrywane zgodnie z zapisem Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. Warunki unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21. Pozostałe informacje.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2  – Przedmiar robót,

- Załącznik nr 3  – Kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 4 – Mapa z zaznaczonym przebiegiem drogi,

- Załącznik nr 5 – przekrój konstrukcyjny drogi

- Załącznik nr 6  – Oświadczenie w trybie art. 22, art.24;

- Załącznik nr 7  – Projekt umowy;

- Załącznik nr 8  – Oświadczenie o akceptacji projektu umowy;

- Załącznik nr 9  – Wykaz zrealizowanych zadań;

- Załącznik nr 10  – Wykaz kadry technicznej;

- Załącznik nr 11 – Wykaz sprzętu;

22. Czynności po zakończeniu postępowania,

O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w sposób uzgodniony w niniejszej SIWZ.

Zatwierdził:

Wąchock 09.03.2009 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

......................................

(miejscowość i data)

..................................................

(pieczęć firmowa)

..................................................

...................................................

...................................................

(nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ     OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w

................................................................................................... z dnia ..................................

firma:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(nazwa i adres oferenta)

przedstawia ofertę ostateczną dla Gminy Wąchock – Urząd  Miasta i Gminy w Wąchocku      w przetargu nieograniczonym na

REMONT DROGI GMINNEJ, WYMYSŁÓW – RATAJE   NR 15 877           W GMINIE WĄCHOCK

- CENA OFERTY:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w formularzu  „Kosztorys ofertowy  stanowiącym załącznik nr 1 do oferty

w cenie  netto:   .......................................... zł .

Do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ..............% co stanowi kwotę: ...........................................zł.

Wartość  brutto wynosi:          ...........................................zł .

Słownie..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................... złotych

TERMIN REALIZACJI:

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie: ..........................................

- OŚWIADCZENIA

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ stanowiącą część składową oferty  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem i nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą zgodnie z art.85 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert –                  do dnia .................... r.

- Oferta nasza została złożona na .................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do nr ................

- Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

- .................................................................. str. ..........................

.................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2 do SIWZ

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: Remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje nr 15 877 w Gminie Wąchock (w m. Wielka Wieś (odcinek I ) i w m. Węglów (odcinek II ) |  |  |  |  |
| lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym. | km | 1,363 |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30-50cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 4km. | mb | 85 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 4km. | m2 | 83 |
| 4 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , grubość nawierzchni 6cm , z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 4km. | m2 | 12 |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 5 | D-02.01.01 D-02.03.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III z transportem urobku na nasyp (oporowanie za poboczem) samochodami na odl. do 1km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwlilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. | m3 | 279 |
|  |  | odcinek I - koryto pod ułożenie koryta żelbetowego + studzienka 22m x 0,6 x 0,6 + 2 | 10 |  |
|  |  | odcinek I - koryto pod ułożenie korytek betonowych ściekowych 100m x 0,5 x 0,15 | 8 |  |
|  |  | odcinek I - poszerzenie obustronne (337m x 1,70m + 223m x 0,60m) x 0,25m | 177 |  |
|  |  | odcinek I - koryto - skrzyżowanie km 0+005 (SL) , km 0+378 (SP) | 25 |  |
|  |  | odcinek II - koryto na zjazdach gospodarczych 33szt x 4m x 3m x 0,15 | 59 |  |
|  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8 |  |  |
| 6 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy B-20- studzienki kanalizacyjne. | szt | 11 |
| 7 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.. | szt | 4 |
| 8 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 1200·mm, głębokość 1,5m , z pokrywą żeliwną , klasa C-250. | szt | 1 |
| 9 | D-03.02.01 | Przedłużenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych 800·mm , ława z tłucznia kamiennego gr. 15cm. | mb | 2 |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu żelbetowego skrzynkowego , światło przepustu 40x30cm , ława z tłucznia kamiennego gr. 20cm. | mb | 22 |
|  |  | PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III. | m2 | 1862 |
| 12 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na poszerzeniu jezdni , grubość warstwy 10cm i skrzyżowaniach | m2 | 808 |
|  |  | odcinek I - poszerzenie obustronne (337m x 1,70m + 223m x 0,60m) | 707 |  |
|  |  | odcinek I - skrzyżowanie km 0+005 (SL) , km 0+378 (SP) | 101 |  |
| 13 | D-04.04.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni oraz skrzyżowaniach - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 808 |
|  |  | odcinek I - poszerzenie obustronne (337m x 1,70m + 223m x 0,60m) | 707 |  |
|  |  | odcinek I - skrzyżowanie km 0+005 (SL) , km 0+378 (SP) | 101 |  |
| 14 | D-04.08.04 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m3 | 510 |
|  |  | jezdnia 4,7m x (532 mb) , średnia gr. warstwy 20cm | 500,1 |  |
|  |  | odcinek I - skrzyżowanie km 0+016 (SL) , km 0+378 (SP) , gr. warstwy 10cm | 10,1 |  |
| 15 | D-04.08.01c | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo żwirową w ilości 100kg/m2 - ruch KR-1 | t | 275 |
|  |  | skrzyżowania | 17,6 |  |
|  |  | jezdnia 4,6m x 560mb | 257,6 |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 16 | D-05.03.05d | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR-1. | m2 | 2695 |
|  |  | skrzyżowania | 174,5 |  |
|  |  | jezdnia 4,5m x 560mb | 2520,0 |  |
|  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5 |  |  |
| 17 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP-05) | mb | 16 |
| 18 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linia na przejściu (P-10), wykonywana sposobem mechanicznym | m2 | 8 |
| 19 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych D-6 oraz tablic prowadzacych U-3b o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt | 5 |
|  |  | znaki informacyjne D-6 | 2 |  |
|  |  | tablice prowadzace U-3b | 3 |  |
| 20 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych 50mm dla znaków drogowych , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołków z ubiciem warstwami. | szt | 5 |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9 |  |  |
| 21 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. | mb | 230 |
|  |  | odcinek I - 13szt x 5m | 65,0 |  |
|  |  | odcinek II - 33szt x 5m | 165,0 |  |
| 22 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. | mb | 11 |
|  |  | odcinek I - skrzyżowanie km 0+378 (SP) | 11,0 |  |
| 23 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane na wylotach rur ·cm. | szt | 2 |
| 24 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane na wylotach rur ·cm. | szt | 92 |
| 25 | D-06.04.01 | Oczyszczanie przepustów rurowych 0cm-50cm z namułu , zamulenie 50%. | mb | 50 |
| 26 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu, grubość namułu 0,25m3/mb , z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość 3km. | mb | 890 |
|  |  | odcinek II - Węglów | 790 |  |
|  |  | odcinek III - odprowadzenie wody z koryt żelbetowych | 100 |  |
| 27 | D-06.04.01 | Wykonanie rowu przydrożnego głębokości 70cm , z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość 3km , pochylenie skarp 1:1 , szerokość dna 40cm. | mb | 473 |
|  |  | odcinek I - Wielka Wieś - (0,60m3/mb) | 473 |  |
| 28 | D-06.01.03 | Ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych gr. 12cm na poboczu przy krawędzi jezdni na podsypce cementowo-piaskowej , ława z tłucznia kamiennego gr. 15cm. | mb | 200 |
|  |  | odcinek I - km 0+029 do km 0+129 SP | 100 |  |
|  |  | odcinek III - odprowadzenie wody z koryt żelbetowych | 100 |  |
| 29 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm typu MEBA. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5cm. (odcinek III - odprowadzenie wody z koryt żelbetowych). | m2 | 80 |
| 30 | D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy oraz nawierzchni zjazdów materiałem pozyskanym przez Wykonawcę z frezowania nawierzchni asfaltowej tzw. destruktem , warstwa grubości 20cm. | m2 | 1135 |
|  |  | utwardzenie nawierzchni zjazdów |  |  |
|  |  | odcinek I - utwardzenie poboczy | 523 |  |
|  |  | odcinek I - zjazdy gospodarcze 13szt x 4m x 3m | 156 |  |
|  |  | odcinek I - zjazdy gospodarcze 15szt x 4m x 1m | 60 |  |
|  |  | odcinek II - zjazdy gospodarcze 33szt x 4m x 3m | 396 |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

|  | Pieczęć oferenta |  |  |  | Data ........………….................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| Obiekt: Remont drogi gminnej Wymysłów - Rataje nr 15 877 w Gminie Wąchock (w m. Wielka Wieś(odcinek I ) i w m. Węglów (odcinek II ) |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Podstawa | Opis | j.m. | ilość | cena jedn. | Wartość netto |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym. | km | 1,363 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 30-50cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 4km. | mb | 85 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 4km. | m2 | 83 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , grubość nawierzchni 6cm , z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 4km. | m2 | 12 |  |  |
|  |  | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 D-02.03.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III z transportem urobku na nasyp (oporowanie za poboczem) samochodami na odl. do 1km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwlilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. | m3 | 279 |  |  |
|  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 6 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem klasy B-20- studzienki kanalizacyjne. | szt | 11 |  |  |
| 7 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.. | szt | 4 |  |  |
| 8 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 1200·mm, głębokość 1,5m , z pokrywą żeliwną , klasa C-250. | szt | 1 |  |  |
| 9 | D-03.02.01 | Przedłużenie istniejącego przepustu z rur żelbetowych 800·mm , ława z tłucznia kamiennego gr. 15cm. | mb | 2 |  |  |
| 10 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu żelbetowego skrzynkowego , światło przepustu 40x30cm , ława z tłucznia kamiennego gr. 20cm. | mb | 22 |  |  |
|  |  | PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III. | m2 | 1862 |  |  |
| 12 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na poszerzeniu jezdni , grubość warstwy 10cm i skrzyżowaniach | m2 | 808 |  |  |
| 13 | D-04.04.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniu jezdni oraz skrzyżowaniach - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. | m2 | 808 |  |  |
| 14 | D-04.08.04 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | m3 | 510 |  |  |
| 15 | D-04.08.01c | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo żwirową w ilości 100kg/m2 - ruch KR-1 | t | 275 |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 16 | D-05.03.05d | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR-1. | m2 | 2695 |  |  |
|  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 17 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m (SP-05) | mb | 16 |  |  |
| 18 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linia na przejściu (P-10), wykonywana sposobem mechanicznym | m2 | 8 |  |  |
| 19 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych D-6 oraz tablic prowadzacych U-3b o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt | 5 |  |  |
| 20 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych 50mm dla znaków drogowych , wraz z wykonaniem i zasypaniem dołków z ubiciem warstwami. | szt | 5 |  |  |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 21 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. | mb | 230 |  |  |
| 22 | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej. | mb | 11 |  |  |
| 23 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane na wylotach rur ·cm. | szt | 2 |  |  |
| 24 | D-06.02.01 | Ścianki czołowe prefabrykowane na wylotach rur ·cm. | szt | 92 |  |  |
| 25 | D-06.04.01 | Oczyszczanie przepustów rurowych 0cm-50cm z namułu , zamulenie 50%. | mb | 50 |  |  |
| 26 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu, grubość namułu 0,25m3/mb , z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość 3km. | mb | 890 |  |  |
| 27 | D-06.04.01 | Wykonanie rowu przydrożnego głębokości 70cm , z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z odwozem urobku na odległość 3km , pochylenie skarp 1:1 , szerokość dna 40cm. | mb | 473 |  |  |
| 28 | D-06.01.03 | Ułożenie ścieków betonowych prefabrykowanych gr. 12cm na poboczu przy krawędzi jezdni na podsypce cementowo-piaskowej , ława z tłucznia kamiennego gr. 15cm. | mb | 200 |  |  |
| 29 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8cm typu MEBA. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5cm. (odcinek III - odprowadzenie wody z koryt żelbetowych). | m2 | 80 |  |  |
| 30 | D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy oraz nawierzchni zjazdów materiałem pozyskanym przez Wykonawcę z frezowania nawierzchni asfaltowej tzw. destruktem , warstwa grubości 20cm. | m2 | 1135 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |
|  |  |  |  | Vat ....... % |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem |  |  |

Słownie:  ………………………………………………………………

.................................................................................................................

Załącznik nr 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych z póź zm.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

.........................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr ............ do oferty

U M O W A   Nr BGK  .... /09 / PROJEKT /

zawarta w dniu .........................r. w Wąchocku  pomiędzy:

Gminą Wąchock – Urzędem Miasta i Gminy w Wąchocku,

mającą siedzibę w ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:

Burmistrz – mgr Jarosław Samela.

a

........................................................................................................................

mającym siedzibę w ................................, ul. ............................................

wpisanym do:

1/ ewidencji działalności gospodarczej pod nr ...................................................................

prowadzonym przez ............................................................................................................

2/Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...........................................................................

3/ posiadającym NIP ………………………...

zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

## ...............................................................................

- ...............................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

„Remont drogi gminnej, Wymysłów – Rataje nr 15 877 w Gminie Wąchock.”

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączonej do niniejszej Umowy, stanowiącej jej integralną część.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

1. Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia umowy 		            – 7 dni od daty podpisania umowy.

-  Zakończenie robót nastąpi w dniu 		– ………………………………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 3.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodne   z ofertą przetargową  w wysokości brutto:

................................................................. zł ( słownie : ...............................................................

.........................................................................................................................zł............./100 gr )

Kwota netto wynosi- ..................................... zł ( słownie ........................................................

........................................................................................................................ zł .........../100 gr)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT kwota jemu odpowiadająca zostanie skorygowana.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót objętych przedmiotem zamówienia i wykonania robót zamiennych,

5. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50 % uprzedniego zamówienia  „Wykonawca” zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie „Zamawiającego” w postaci pisemnej  umowy, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów technicznych i standardów.

6. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie stawek kosztorysowych przyjętych przy sporządzaniu oferty na zadanie zlecone niniejszą umową.

§ 4.

Materiały i urządzenie konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

§ 5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót będących przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć       w chwili zawarcia umowy a które uzasadniają taką rezygnację.

§ 6.

- Rozliczenie robót będzie następowało  w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę.

- Podstawą wystawienia  faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru  protokół odbioru zakończony robót , stwierdzający faktyczne wykonanie robót

- Zapłata faktury Wykonawcy będzie dokonywana w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania faktury przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie zakresu robót do posiadanych środków finansowych.

§ 7.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………(słownie………………………………………………………………………………………………. w formie ……………………………………………………………..

Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

-  70% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zwrócone zostanie w ciągu 15 dni po upływie okres 36 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót, po sporządzeniu protokołu z przeglądu robót z potwierdzeniem usunięcia zgłoszonych usterek lub ich braku.

§ 8.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku          z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 9.

Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy  nie będzie posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowości wykonania.

- Na przedmiot umowy  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.

§ 10.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze              w terminach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

§ 11.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12.

- Strony ustalają odpowiedzialność  za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących wypadkach                    i wysokościach:

a)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości umowy za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy.

- Strony postanawiają że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

2.  W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 15.

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiana treści umowy nie może być dokonywana z naruszeniem art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

§ 17.

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej strony.

§ 18.

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

.....................................                                                             ............................................

.....................................                                                             ............................................

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr ........... do oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy że załączony projekt umowy pkt. 16 SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w brzmieniu zaproponowanym przez zamawiającego.

.........................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr ................ do oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

| L.p. | Zadanie / Inwestor | Wartość robót | Termin realizacji | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...............................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr .......... do oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ

| Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia | Stanowisko | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |
| BRANŻA ........................................................ |  |  |  |  |

.........................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr ............. do oferty

..................................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ SPRZĘTU

| L.p. | Rodzaj sprzętu | Dane techniczne | Forma własności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

.

........................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawionej do

reprezentowania firmy