Załącznik nr 3

UMOWA nr BGK ………/2023

o prace projektowe

zawarta w Wąchocku w dniu ……………2023 r. pomiędzy:

Gminą Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1,  27-215 Wąchock, reprezentowana przez

…………………………………………………………………………………………………...

przy kontrasygnacie …………………………………………………………………………….

posiadającą NIP: 664 – 19 – 85 – 659, REGON: 291009930

zwaną w dalszej części Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

zwaną w dalszej części Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130.000,00 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy]

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację techniczną 
w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach”.

§ 2

[Zakres rzeczowy opracowania]

Zakres rzeczowy opracowania o którym mowa w § 1 jest szczegółowo określony 
w „Zaproszeniu do składania ofert”, które jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

§ 3

[Mapy do dokumentacji]

Zakup map niezbędnych do wykonania dokumentacji leży po stronie Wykonawcy.

§ 4

[Termin wykonania umowy]

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.09.2023 r.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej w terminie do 4 (słownie: czterech) dni licząc od daty jej otrzymania.

§ 5

[Wartość przedmiotu umowy – wynagrodzenie Wykonawcy]

- Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę …………………..….. zł netto, tj. …………………………………………... zł brutto (słownie: ………………………

…………………………………………), podatek VAT ……………………….….. zł.

- Wykonawca jest/nie jest*) płatnikiem podatku VAT.

§ 6

[Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłata częściowa]

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po odbiorze pracy przez Zamawiającego przy czym:

- 60 % kwoty wynagrodzenia zostanie wypłacone po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Starachowicach;

- 40 % wynagrodzenia zostanie wypłacone po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego dopuszczalna jest zaplata za część wykonanych prac na podstawie faktury częściowej 
w wysokości określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów § 6 ust. 1. 
z terminem płatności do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni licząc od daty otrzymania faktury częściowej przez Zamawiającego.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na realizację zapłaty częściowej.

- Wynagrodzenie przysługujące za wykonanie pełnej dokumentacji technicznej płatne jest przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

[Postępowanie z wadliwą dokumentacją projektową]

Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

§ 8

[Kary umowne – wysokość, naliczanie, egzekucja]

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strona jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu zawartego w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,3 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

b)  za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji stwierdzonych po podpisaniu protokołu odbioru po złożeniu jej do Starostwa Powiatowego w Starachowicach  pod rygorem zastosowania kar umownych zgodnie 
z zapisami ust. 2 pkt b) niniejszego paragrafu.

- Karę umowną nalicza się począwszy od dnia następnego po dniu w którym określono umowny termin zakończenia etapu prac lub zakończenie całości prac.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu   niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli poniesiona z tego tytułu szkoda nie zostanie pokryta w całości z kar umownych, o których mowa 
w ustępach poprzednich.

- Wykonawca wyraża zgodę na egzekucję przez Zamawiającego swoich należności 
z  tytułu kar umownych z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 9

[Zmiana umowy]

- Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji technicznej, jeżeli Zamawiający zmieni w sposób istotny zakres opracowania, opóźni dostarczenie lub zmieni dane na podstawie których wykonywana jest dokumentacja oraz w przypadku wydłużenia się procesu uzgadniania dokumentacji oraz z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wniosek o dokonanie zmian w umowie powinien być złożony w formie pisemnej.

§ 10

[Osoby reprezentujące Wykonawcę i Zamawiającego]

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie …………………………...

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Mateusza Kaczmarskiego – podinspektora ds. dróg 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.

§ 11

[Odpowiednie stosowanie Kodeksu cywilnego]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).

§ 12

[Rozstrzyganie sporów dot. umowy]

Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd Rejonowy 
w Starachowicach.

§ 13

[Egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                          		Wykonawca

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert

*) - niepotrzebne skreślić